BÀI LÀM: NHẬN DIỆN VÀ SỬA KẾ HOẠCH SPRINT REVIEW

Phần 1 – Rà kế hoạch

Đánh giá chi tiết các mốc thời gian trong kế hoạch Sprint Review hiện tại (45 phút) và đề xuất phương án điều chỉnh phù hợp với Scrum Framework:

| Mã | Phù hợp / Chưa phù hợp | Quy tắc làm căn cứ | Cách sửa ngắn gọn |
| --- | --- | --- | --- |
| K-01 (0–5') | Phù hợp | QT1, QT2 | Giữ nguyên: Product Owner nhắc lại Sprint Goal để định hướng toàn bộ buổi review. |
| K-02 (5–15') | Chưa phù hợp | QT1, QT2, QT3 | Sửa lại: Product Owner không tự ý nói thay Developers. Developers trực tiếp báo cáo kết quả dựa trên số liệu thực tế từng PBI (phân định rõ phần nào đã Done, phần nào chưa Done), thay vì chỉ báo cáo chung chung hay giấu lỗi. |
| K-03 (15–35') | Chưa phù hợp | QT2, QT3 | Sửa lại: Chỉ chiếu và demo các PBI đạt điều kiện Done (ví dụ: demo PBI-41). Đối với PBI chưa đạt Done (PBI-42 và PBI-44), nêu rõ bằng số liệu cụ thể. Khi demo, sử dụng hành trình người dùng (User Journey) thực tế tại cửa hàng để Stakeholders trải nghiệm và đặt câu hỏi, đưa Feedback. |
| K-04 (35–45') | Chưa phù hợp | QT1, QT4 | Sửa lại: Không dùng từ "nghiệm thu toàn bộ" hay hỏi "Mọi người có đồng ý không?" để bắt ép cam kết. Thay vào đó, mở rộng bằng câu hỏi cho Stakeholders: "Anh/chị có góp ý gì thêm về các phần chưa Done hoặc hướng xử lý tiếp theo không?". Mọi Feedback được ghi nhận để xem xét vào Product Backlog sau, tuyệt đối không hứa làm ngay. |

Phần 2 – Trạng thái PBI

Đánh giá trạng thái hoàn thành (Done / Chưa Done) của từng Product Backlog Item và câu thông báo minh bạch trong buổi Sprint Review:

| PBI | Done / Chưa Done | Câu thông báo trong Sprint Review |
| --- | --- | --- |
| PBI-41 (Tra cứu trạng thái đơn trên website) | Done | PBI-41 đã chạy trên môi trường thử nghiệm; 60/60 kiểm thử chính đạt; không còn lỗi mức nghiêm trọng cao và đã sẵn sàng đưa vào sử dụng. |
| PBI-42 (Tra cứu trạng thái đơn từ mạng xã hội) | Chưa Done | PBI-42 đã tích hợp tính năng nhưng hiện vẫn còn 8 ca kiểm thử dịch vụ đơn hàng chưa đạt, do đó chưa được xem là Done trong Sprint này. |
| PBI-44 (Nhận diện khiếu nại nghiêm trọng) | Chưa Done | PBI-44 hiện ghi nhận 6/80 ca bị phân loại sai và còn 01 lỗi ở mức nghiêm trọng cao, vì vậy phần này chưa hoàn thành tiêu chí Done. |

Phần 3 – Xử lý tình huống

Phương án phản hồi của Product Owner trước áp lực báo cáo thành công và yêu cầu từ phía Chủ cửa hàng:

"PBI-42 và PBI-44 chưa được xem là Done vì vẫn còn lỗi và ca kiểm thử chưa đạt yêu cầu, chúng ta cần minh bạch số liệu thay vì giấu giếm để báo cáo thành công giả tạo. Nếu giữ nguyên kế hoạch cũ và hứa hẹn tùy tiện, Sprint Review sẽ thành buổi báo cáo hình thức. Về phía các bên liên quan, chúng ta nên mời thêm Trưởng nhóm CSKH tham gia để lắng nghe góc nhìn nghiệp vụ thực tế (chuyển hội thoại cho nhân viên sớm khi AI không chắc chắn). Feedback này sẽ được ghi nhận và xem xét vào Product Backlog cho các Sprint tiếp theo, thay vì cam kết xử lý ngay lập tức."